会议记录

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会议名称 | Initiation meeting | |
| 部门 |  | |
| 时间 | Friday, March 5, 2021 | |
| 召集者 | 李小锋 | |
| 参加者 | 小虎，寇茜，宋博士，李小锋 | |
| 记录员 | 李小锋 | |
| 任务检查人 | 寇茜 | |
| 地点 | 微信 | |
| 会议准备 | 目标：  建立一个小项目，让小虎能够开始学习JavaScript编程和逐渐熟悉xindom后台交互的数据原理和格式。 | |
| 会议议程 | 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
|  | 6. |  |
|  | 7. |  |

# 会议记录

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 详细描述 | 注释 |
| 1. | 项目目标：  建立一个小项目，让小虎能够开始学习JavaScript编程和逐渐熟悉xindom后台交互的数据原理和格式。 |  |
| 2. | 项目任务   1. 建立项目环境，包括VSCode，github（代码管理），webServer。后台。 2. 完成并上传一个PayPal支付，并上传代码 3. 与xindom数据后台连接，获得支付页的参数，并显示用户可以交互的支付页 4. 完成支付并告知数据后台。   下一个阶段的分账管理必须在微信上，待此项目完成后另行设置。 |  |
| 3. | 任务描述以美国时间日期为准。 |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |

# 任务安排

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 任务描述 | 执行  负责人 | 要求  完成日期 | 实际  完成日期 |
| 1. | 获得寇茜帮助安装TortoiseGit和Postman | 小虎 | 5/3/2020 |  |
| 2. | 小虎将github的账号发给李小锋 | 小虎 | 5/3/2020 |  |
| 3. | 李小锋设置github 项目并给与小虎权限 | 李小锋 | 5/3/2020 |  |
| 4. | 李小锋给出小虎一个极简的Github使用方法文件 | 李小锋 | 5/3/2020 |  |
| 5. | 李小锋给出小虎一个本地webserver的启动方案 | 李小锋 | 5/3/2020 |  |
| 6. | 小虎在本地完成PayPal支付一笔账目的过程，并将代码上传github | 小虎 | 7/3/2020 |  |
| 7. | 寇茜做一个最简thread， 包括3页面（welcome-page，支付页，已完成页），并使用test-server跑通。 | 寇茜 | 7/3/2020 |  |
| 8. | 李小锋根据以上thread写出html与数据服务器的交互数据文件。 | 李小锋 | 9/3/2020 |  |
| 9. | 小虎调试并完成获取服务器数据，支付，告知服务器支付完成情况的全过程 | 小虎 |  |  |